新聞稿
發布單位：交通部臺灣鐵路管理局
發布日期：109年10月15日
聯 絡 人：工務處處長　陳仲俊（02）23897583
臺鐵高風險邊坡改善工程陸續展開以提昇行車安全
　　鑒於全球氣候變遷加劇，極端氣候所造成威脅也趨明顯，發生瞬間大雨、強降雨等現象明顯增加，每逢暴雨沖刷鐵道就可能發生邊坡落石、土石流等狀況，臺鐵刻正積極辦理高風險路段改善工程及預警工作。
　　臺鐵局為降低邊坡災害潛勢及其鄰近鐵路受災風險，已於108年完成全線邊坡檢測（長度約553公里）。檢測結果有17處有明顯或疑似不穩定的邊坡需辦理改善工程，現已有10處陸續於今年度開工，目前正施工中，預計110年竣工，其他7處辦理規劃設計中，預計110年開工並於111年底前完工。
　　另針對其他25處無法以工程方式辦理改善的邊坡，將建置自動化邊坡告警系統，以人工智慧影像辨識方式，監控易致災或脆弱路段邊坡狀況，如有異狀能立即發出警報通知列車；自動化告警系統現於林口線進行人工智慧影像辨識測試作業，已於9月底完成可靠度測試並開始進行設計作業，將於110年起於全臺25處進行安裝作業，111年底前完工以提昇臺鐵局行車安全。
北迴線山側邊坡安全防護設施工程	臺東線瑞穗三民間地錨邊坡改善工程
北迴線山側邊坡安全防護設施工程
北迴線山側邊坡安全防護設施工程	集集線坡面崩塌整治工程